# SVE TU PLATFORMA - ПАРТНЕРСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# 🎯 СУТЬ ПРОЕКТА

Маркетплейс нового поколения для Сербии с AI-технологиями. MVP готов на 95%, запуск октябрь 2025.

• Уникальность: Загрузил фото → AI создал объявление → продал товар

• Рынок: 2M+ потенциальных пользователей, €2B+ оборот C2C/B2C в Сербии

• Статус: 700K строк кода, 10 месяцев разработки, €212K уже инвестировано

# 🔴 ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ (где нужна помощь)

## 1. ЭКВАЙРИНГ (критический блокер)

• Проблема: Банки требуют историю, PaySpot тянет с подключением

• Варианты: Stripe через EU компанию / Местные банки / Крипто-шлюз

• Нужно: Контакты в банках или опыт получения эквайринга в Сербии

## 2. ПЕРВЫЕ 1000 ПРОДАВЦОВ

• Проблема: KupujemProdajem доминирует 20+ лет, люди привыкли

• Решение: Оффлайн присутствие на рынках, door-to-door, личные встречи

• Нужно: Опыт guerrilla маркетинга и построения комьюнити с нуля

## 3. B2B ПРОДАЖИ

• Цель: 200 магазинов за 3 месяца

• Проблема: Консервативность локального бизнеса

• Нужно: Сеть контактов в ритейле или опыт B2B продаж

# 💰 ЭКОНОМИКА И ПОТЕНЦИАЛ

## Unit-экономика работает:

• CAC: €5-10 (оффлайн), €15-20 (онлайн)

• LTV: €50-150 на пользователя

• Маржа на AI: 97% (себестоимость €0.025, продажа €0.85)

• Комиссии: 3-5% C2C, 8-12% B2C

## Реалистичный прогноз:

• Год 1: 10K пользователей, €100K выручка (органический рост)

• Год 2: 50K пользователей, €500K выручка

• Год 3: 200K пользователей, €2M выручка

• Exit: €10-20M через 3-5 лет (продажа региональному игроку)

# 🎬 ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 3 МЕСЯЦА

## Октябрь 2025 - ЗАПУСК

• Soft launch с 100 друзьями

• Launch party (200 гостей)

• PR в локальных медиа

## Ноябрь 2025 - НОВИ САД

• Захват всех рынков города

• 100 B2B договоров

• 1000 пользователей

## Декабрь 2025 - НОВОГОДНИЙ БУМ

• Ярмарки и подарки

• 5000 пользователей

• €50K GMV

# 🤝 ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРУ

## Варианты участия:

### A. Операционный партнер (CEO/COO)

• Доля: 15-25% с vesting 4 года

• Фокус: Продажи, партнерства, операции

• Требования: Full-time с января 2026

### B. Стратегический советник

• Доля: 3-5% или fee €2-5K/месяц

• Время: 20-30 часов/месяц

• Фокус: Стратегия, контакты, fundraising

### C. Инвестор + Партнер

• Инвестиция: €20-50K

• Доля: 10-20%

• Роль: Board member + активное участие

# 💪 НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

✅ Продукт готов - не идея, а работающий MVP

✅ AI-преимущество - уникально для региона

✅ Техническая команда - senior разработчики

✅ Знание рынка - живем в Сербии 4+ года

✅ Низкий burn rate - €5K/месяц

# ⚠️ ЧЕСТНО О РИСКАХ

❌ Сильная конкуренция (KupujemProdajem)

❌ Нет эквайринга (пока)

❌ Ограниченный бюджет на маркетинг

❌ Команда без опыта в e-commerce

❌ Консервативный рынок

# 🎯 ТРИ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ

## 1. ОРГАНИЧЕСКИЙ (без инвестиций)

• Рост 20-30% в месяц

• Самоокупаемость через 12 месяцев

• €1M выручка к году 3

## 2. С ИНВЕСТИЦИЯМИ (€100-250K)

• Агрессивный маркетинг

• Быстрый захват рынка

• €5M выручка к году 3

## 3. ПРОДАЖА ТЕХНОЛОГИИ

• White label для других стран

• Лицензирование AI-модуля

• €50-100K/год пассивного дохода

# 📞 КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как бы ты решил проблему эквайринга?

2. Какой канал привлечения первых пользователей сработает?

3. Готов ли ты к операционной роли или больше advisory?

4. Есть ли у тебя контакты в:

• Сербских банках?

• Ритейл сетях (IDEA, Maxi, Roda)?

• Медиа (RTS, Blic, Kurir)?

• IT сообществе?

5. Какую долю/компенсацию считаешь справедливой?

# ⏰ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?

• Окно возможностей - KupujemProdajem устарел, но еще доминирует

• AI-революция - первые, кто внедряет в регионе

• Команда готова - продукт есть, нужен бизнес-лидер

• Низкая конкуренция - новые игроки еще не пришли

# NEXT STEPS:

1. Неформальное обсуждение за кофе

2. Демо платформы (15 минут)

3. Встреча с технической командой

4. Решение о формате сотрудничества

5. Начало работы - октябрь/ноябрь 2025

Demo: dev.svetu.rs

Pitch deck: можем выслать после встречи